BÀI LÀM: CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

Phần 1 - Bảng phân tích 4 quy tắc

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế / Lý do đúng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc thì kéo dài 3–4 tuần, ít việc thì rút còn 1 tuần. | Sai | Sự kiện: Sprint (Khái niệm Timebox) | Minh bạch, Thích nghi | Mất đi nhịp độ cố định (cadence), làm người dùng thử không thể dự đoán thời điểm có bản nâng cấp và khiến đội khó đo lường vận tốc làm việc (velocity). |
| QT2. Cuối Sprint, trình diễn mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử. | Sai | Artifact: Increment & Sự kiện: Sprint Review | Minh bạch, Thanh tra | Gây mất niềm tin nơi người dùng do tính năng demo còn lỗi, tạo ra sự minh bạch "giả tạo" vì phần mềm chưa đạt Tiêu chuẩn xong (Definition of Done). |
| QT3. Sau buổi Sprint Review, Đức cập nhật lại Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử. | Đúng | — | — | Lý do đúng: Đúng chuẩn Scrum vì mục đích của Sprint Review là nhận phản hồi từ bên liên quan để Product Owner cập nhật và tái ưu tiên Product Backlog cho các Sprint sau. |
| QT4. Sprint không có sự cố nên bỏ buổi Sprint Retrospective cho đỡ tốn thời gian. | Sai | Sự kiện: Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Đội mất đi cơ hội chính thức để rà soát quy trình làm việc, dẫn đến việc các lỗi hệ thống cũ tiếp tục lặp lại ở các Sprint tiếp theo mà không được cải tiến. |

Phần 2 - Bộ quy tắc chuẩn hóa (Viết lại quy tắc sai)

- Sửa QT1: Cố định độ dài Sprint (ví dụ: 2 tuần/Sprint) cho toàn bộ các Sprint kế tiếp để tạo nhịp vận hành đều đặn và giúp các bên dễ dàng dự đoán thời điểm bàn giao.

- Sửa QT2: Chỉ trình diễn trong buổi Sprint Review những phần tăng trưởng sản phẩm (Increment) đã đạt hoàn toàn Tiêu chuẩn xong (Definition of Done - đã kiểm thử và chạy ổn định).

- Sửa QT4: Bắt buộc tổ chức sự kiện Sprint Retrospective ở cuối mỗi Sprint mà không phụ thuộc vào việc có sự cố hay không, nhằm liên tục thanh tra và cải tiến quy trình làm việc.