BÀI LÀM: TƯ VẤN LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CHO RIKKEIGO

Phần 1 - Đề xuất 2 giải pháp

- Giải pháp 1 - Phát triển theo chu kỳ ngắn (Iterative & Incremental / Scrum): Yêu cầu được tiếp nhận, chia nhỏ và ưu tiên liên tục theo từng chu kỳ ngắn (Sprint 1–2 tuần) để phát triển và bàn giao cuốn chiếu.

- Giải pháp 2 - Phát triển theo giai đoạn tuyến tính (Waterfall): Yêu cầu được chốt cố định toàn bộ ngay từ đầu, sau đó thực hiện nối tiếp qua các giai đoạn phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và bàn giao một lần duy nhất.

Phần 2 - Bảng so sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 (Scrum) | Giải pháp 2 (Waterfall) |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (+) Ưu điểm: Linh hoạt điều chỉnh backlog sau mỗi Sprint mà không phá vỡ cấu trúc tổng thể hay tốn kém chi phí đập đi làm lại. | (–) Nhược điểm: Kém linh hoạt; thay đổi giữa chừng tốn nhiều chi phí, thời gian do phải quay lại điều chỉnh các tài liệu thiết kế từ đầu. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (+) Ưu điểm: Khách hàng thấy demo và kiểm thử phần mềm chạy được sau mỗi Sprint (1–2 tuần), giúp phát hiện sai lệch rất sớm. | (–) Nhược điểm: Khách hàng chỉ thấy sản phẩm ở cuối dự án, rủi ro phát hiện sai lệch trễ dẫn đến tốn rất nhiều công sức sửa chữa. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (–) Nhược điểm: Tốn thêm chi phí vận hành các cuộc họp định kỳ (Planning, Review, Retro) không thực sự cần thiết khi yêu cầu ít biến động. | (+) Ưu điểm: Rất phù hợp; lập kế hoạch và tối ưu hóa nguồn lực dễ dàng, quy trình chặt chẽ giúp kiểm soát chất lượng tối đa theo chuẩn. |

Phần 3 - Lựa chọn, ứng phó rủi ro & phản biện

- Lựa chọn cho Đội Tính năng: Chọn Giải pháp 1 (Scrum) vì nghiệp vụ khuyến mãi, ví điện tử cần phản ứng nhanh theo thị trường và nhận phản hồi liên tục từ người dùng.

- Lựa chọn cho Đội Đối soát: Chọn Giải pháp 2 (Waterfall) vì quy định thuế yêu cầu sự chuẩn xác tuyệt đối, tài liệu chặt chẽ và ổn định ngay từ đầu để tránh án phạt.

- Ứng phó khi luật thuế đổi gấp (Đội Đối soát): Khi luật thuế thay đổi đột xuất, đội sẽ kích hoạt quy trình Quản lý Thay đổi (Change Request) để đánh giá tác động, tạm dừng luồng hiện tại và cập nhật lại tài liệu thiết kế trước khi lập trình.

- Rủi ro đi kèm: Rủi ro lớn nhất là tiến độ bàn giao bị chậm do phải làm lại thủ tục phê duyệt từ đầu, dẫn đến nguy cơ chậm thời hạn tuân thủ của cơ quan thuế.

- Phản biện đề xuất của Trưởng phòng: Đề xuất áp Scrum cho cả hai đội là không phù hợp vì mô hình vận hành phải dựa trên bản chất yêu cầu nghiệp vụ chứ không dựa vào sự "modern" (hiện đại). Áp dụng Scrum cho công việc đòi hỏi tính tuân thủ cao và ổn định như Đội Đối soát chỉ làm gia tăng chi phí quản lý mà không mang lại giá trị gia tăng.